DIÁRIO DE CAMPO

Registre semanalmente neste arquivo todas as atividades realizadas em cada uma das etapas do projeto, sinalizando na última coluna a situação de cada uma delas: não iniciada, em andamento ou concluída, para o acompanhamento do tutor e do professor. Sempre mantenha-o atualizado, pois ele será muito útil na construção do relatório que você precisará construir no final da disciplina.

Nº Grupo: 38

Integrantes do grupo: Roland Alexis Carreno Sanchez

Curso: Projeto Integrador II (Análise e Desenvolvimento de Sistemas)

Professor (a): Filipo Novo Mór

Período de realização do projeto: 5to semestre

Título do projeto: Otimização do relatório de performance individual

| ETAPA I - CONTEXTO E ANÁLISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADES | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | RELATO DO GRUPO | SITUAÇÃO |
| Solicitação de reunião | 21/04/2026 | Entrei em contato com o representante da empresa HCLTech Brasil (São Leopoldo) para agendar uma reunião, com o objetivo de apresentar minha proposta de extensão universitária. | A solicitação foi aceita imediatamente. O link do print da solicitação da reunião online é o seguinte: Pedido de reunião.jpg |
| Reunião | 21/04/2026 | Durante a reunião surgiram diversos questionamentos, principalmente relacionados às informações que seriam necessárias para o desenvolvimento do projeto e aos cuidados no tratamento dos dados envolvidos. Também foi apresentada uma necessidade da empresa que pode servir de ponto de partida. | A proposta foi aceita pelo representante (Sergio Meneses) da empresa HCLTech Brasil . O link do print da reunião online é o seguinte: Reunião apresentação do projeto.jpg |
| Envio de carta de apresentação ao representante da organização | 21/04/2026 | Enviei minha carta de apresentação ao representante da organização (Sergio Meneses) | O link do print do envio da carta de apresentação é o seguinte: Envio de carta de apresentação.jpg |
| CONSIDERAÇÕES DO PROFESSOR OU TUTOR |  |  |  |

| ETAPA II - DIAGNÓSTICO e PLANEJAMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADES | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | RELATO DO GRUPO | SITUAÇÃO |
| Reunião | 22/05/2026 | Análise dos relatórios compartilhados e tratamento dos dados (foi solicitado anonimizar os dados pessoais dos funcionários). Fui informado que a partir de agora um subordinado direto do representante da empresa vai me apoiar com os seguintes contatos necessários, por ser essa pessoa quem trabalha com os dados de performance e é a pessoa chave para discutir esse tipo de assuntos. | Não fui autorizado a coletar prints como evidência do contato durante a chamada por MS Teams, já que os dados compartilhados não são livres para acesso externo. Eu vi o tipo de dados, e foi combinaod que eu ia replicar esses dados com informação inventada e anonimizada. Reunião compartilhamento dados.jpg |
|  | 23/05/2026 | Criação de um novo arquivo com um formato que integre todas as fontes de dados num único arquivo para ser utilizado como template. | Exercício de relatório.xlsx |
| CONSIDERAÇÕES DO PROFESSOR OU TUTOR |  |  |  |

| ETAPA III - INTERVENÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADES | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | RELATO DO GRUPO | SITUAÇÃO |
| Envío do produto criado para a empresa. | 15/06/2026 | Envio ao representante da empresa do modelo novo de arquivo para avaliação e solicitação de possíveis ajustes baseado no feedback recebido. | O representante da empresa solicitou o envio por email do arquivo criado, para avaliar se atende a necessidade da empresa e compartilhar seu feedback ou solicitar ajustes. Envío do arquivo criado para análise dos dados dos funcionários.jpg |
|  | 16/06/2026 | Encontro final com representante da empresa para compartilhar feedback da solução proposta. | O representante da empresa informou que o arquivo atende a demanda atual de consolidação de dados num único arquivo com visualização de dados, e que vai ser usado para um desenvolvimento interno usando dados reais. Reunião com representante da empresa para feedback do arquivo.jpg |
| CONSIDERAÇÕES DO PROFESSOR OU TUTOR |  |  |  |