RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO

N° do Grupo: 38

Componentes do grupo: Roland Alexis Carreno Sanchez

Curso: Projeto Integrador II (Análise e Desenvolvimento de Sistemas)

Professor(a): Filipo Novo Mór

Período de realização do Projeto: 5to semestre

Título do Projeto: Otimização do relatório de performance individual

| DADOS DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: HCLTech Brasil (São Leopoldo, RS) CNPJ 10.568.414/0003-37 |  |  |
| Endereço completo: Tecnosinos - Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 - Prédio 10 – 6º Andar - Cristo Rei, São Leopoldo - RS, 93022-715 |  |  |
| Cidade: São Leopoldo |  | Estado: Rio Grande do Sul |
| Nome completo do responsável pelo acompanhamento do projeto: Sergio Meneses |  |  |
| Telefone: n/a | Cel: (51)99245634 | E-mail: sergio.meneses@hcltech.com |

- INTRODUÇÃO

Aqui vocês devem elaborar uma breve introdução sobre o projeto desenvolvido, apresentando informações que orientam este relatório final.

- OBJETIVOS DO PROJETO

Justificativa: A geração dos relatórios de performance representa uma atividade fundamental para o acompanhamento do desempenho das equipes e para o desenvolvimento dos colaboradores. Entretanto, atualmente esse processo ainda demanda mais tempo do que o ideal, principalmente devido à dispersão das informações em diferentes fontes de dados, como planilhas, sistemas internos e controles manuais.

Objetivo Geral: Integração de dados de múltiplas fontes, com apoio de IA.

Objetivos específicos Reduzir o tempo de geração dos relatórios de performance. Melhorar a visualização e interpretação dos indicadores de desempenho. Introduzir uso de IA para acelear a escritura de e-mails de feedback.

- DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO

DIAGNÓSTICO: Diagnóstico de problema para proposta: Os dados vêm de fontes diferentes (planilhas, sistemas internos, controles manuais) e não existe uma ferramenta visual que reúna tudo de forma clara em um único lugar. Com isso, a análise leva mais tempo e o feedback aos colaboradores nem sempre chega no momento mais adequado. Esse atraso impacta diretamente a comunicação entre gestores e colaboradores (que, neste projeto, podem ser vistos como clientes internos) e acaba dificultando a correção de falhas do dia a dia, além de atrasar o desenvolvimento individual. É comum, por exemplo, que ajustes simples deixem de ser feitos no tempo certo justamente pela falta de visibilidade. Isso gera insatisfação e reflete na qualidade do atendimento ao cliente. Então faz sentido buscar uma solução baseada em análise de dados que ajude a centralizar e automatizar essas informações, além de tornar a visualização mais simples. A tendência é que, com isso, a tomada de decisão fique mais ágil, os gestores consigam agir com mais rapidez no acompanhamento das equipes e a empresa reduza perdas associadas a retrabalho e quedas de performance ao longo do tempo.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: A proposta de intervenção consiste no desenvolvimento de uma solução para centralizar e analisar os dados de performance da empresa, visando tornar o processo de geração de relatórios mais ágil e eficiente. Inicialmente, serão identificadas as necessidades da organização e os principais indicadores de desempenho utilizados na avaliação das equipes. Em seguida, serão coletados os dados provenientes dos sistemas utilizados pela empresa, como Avaya CMS, ServiceNow, Microsoft Outlook e My Time Journal. Após o tratamento e a padronização das informações, será desenvolvida uma base consolidada em Microsoft Excel, contendo um dashboard interativo que permitirá a visualização dos indicadores por período, colaborador, equipe e métricas de desempenho. Também será criado um prompt que poderá ser utilizado numa IA para gerar textos de feedback a partir dos dados do arquivo Excel criado. A solução será validada junto ao representante da empresa, possibilitando a realização de ajustes e a elaboração da versão final do dashboard. Ao término do projeto, a ferramenta será apresentada à organização, demonstrando os benefícios da centralização dos dados e da redução do tempo necessário para a análise de performance.

| - AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROJETO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrevam as ações que foram realizadas durante o desenvolvimento das etapas de planejamento e intervenção. Lembrem-se que os registros do diário de campo podem auxiliá-los nessa descrição. |  |  |  |  |  |
| O que? | Por que? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? |
| Solicitação de reunião | Apresentação da proposta do Projeto Integrador II | Reunião Online | Roland Sanchez e representante da empresa Sergio Meneses | 21/04/2026 | Reunião online pelo MS Teams |
| Reunião | Necessidade de um primeiro contato para apresentação da proposta da faculdade e análise da viabilidade. | Reunião Online | Roland Sanchez e representante da empresa Sergio Meneses | 21/04/2026 | Reunião online pelo MS Teams |
| Envio de carta de apresentação ao representante da organização | Etapa mandatória do Projeto Integrador II | Email | Roland Sanchez e representante da empresa Sergio Meneses | 21/04/2026 | Email |
| Reunião | Análise dos relatórios compartilhados e tratamento dos dados (foi solicitado anonimizar os dados pessoais dos funcionários). Fui informado que a partir de agora um subordinado direto do representante da empresa vai me apoiar com os seguintes contatos necessários, por ser essa pessoa quem trabalha com os dados de performance e é a pessoa chave para discutir esse tipo de assuntos. | Reunião Online | Roland Sanchez e representante da empresa Sergio Meneses | 22/05/2026 | Reunião online pelo MS Teams |
| Desenvolvimento de solução | Criação de um novo arquivo com um formato que integre todas as fontes de dados num único arquivo para ser utilizado como template. | Trabalho individual no computador pessoal | Roland Sanchez | 23/05/2026 | Excel e ChatGPT |
| Envío do produto criado para a empresa. | Envio ao representante da empresa do modelo novo de arquivo para avaliação e solicitação de possíveis ajustes baseado no feedback recebido. | Email | Roland Sanchez e Pablo Zurbrigk | 15/06/2026 | Email |
| Reunião | O representante da empresa informou que o arquivo atende a demanda atual de consolidação de dados num único arquivo com visualização de dados, e que vai ser usado para um desenvolvimento interno usando dados reais. Reunião com representante da empresa para feedback do arquivo.jpg | Reunião Online | Roland Sanchez e Pablo Zurbrigk | 16/06/2026 | Reunião online pelo MS Teams |

- EVIDÊNCIAS DA INTERVENÇÃO DO PROJETO

https://drive.google.com/drive/folders/1CHRH0LGrC6QEJSNoiRZOQHKu501pawpz?usp=sharing https://github.com/roland-LaSalle/Projeto_Integrador_II.git

6. RESULTADOS ALCANÇADOS

INTERVENÇÃO E RESULTADOS: A intervenção realizada permitiu demonstrar a viabilidade de consolidar informações provenientes de diferentes fontes de dados em um único arquivo do Microsoft Excel. Foram integrados dados oriundos da central telefônica, dos e-mails recebidos, do sistema de controle de jornada e do sistema interno de comunicação, possibilitando uma visão unificada do desempenho das equipes. A partir dessa consolidação, foi desenvolvido um dashboard interativo utilizando os próprios recursos disponibilizados pelo Excel, permitindo a análise dos indicadores de desempenho de forma rápida e intuitiva. A solução apresentou a vantagem de não gerar custos adicionais para a empresa parceira, uma vez que utilizou ferramentas já disponíveis no ambiente organizacional. Além disso, foi possível demonstrar a utilização de inteligência artificial como apoio ao processo de feedback. Por meio de prompts estruturados e da utilização de modelos de linguagem, tornou-se possível gerar rascunhos de e-mails de feedback personalizados com base nos indicadores de desempenho apresentados no dashboard.

CONCLUSÃO: Os resultados obtidos evidenciaram uma redução no esforço necessário para a análise das informações, maior agilidade na elaboração dos feedbacks e potencial para antecipar a correção de desvios de performance, contribuindo para a melhoria da comunicação entre gestores e colaboradores e para o desenvolvimento contínuo das equipes.

7. REFERÊNCIAS

Insiram as principais referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do projeto. Não esqueçam de utilizar as normas da ABNT; se precisarem de auxílio, entrem em contato com a Biblioteca.

8. PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO

Apresentem, de forma detalhada, a participação de cada integrante do grupo no desenvolvimento do projeto, identificando: reuniões do grupo; produção de materiais; idas ao parceiro do projeto; ações práticas de extensão com o parceiro. - Nome: Roland Alexis Carreno Sanchez (reuniões com o parceiro do projeto, produção de materiais, envío dos materiais produzidos ao parceiro.